|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基本信息** | | | | | | | | |
| 项目名称 | 遵义精进钛业有限责任公司4kt/a航空用高端海绵钛技改项目 | | | | | | | |
| 项目地址 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村 | | | | | | | |
| 企业联系人 | 何永军 | | 联系电话 | | / | | | |
| 合同签订时间 | 2021.12.16 | | 合同编号 | | ZKP2023-016 | | | |
| 合同金额（万元） | 5.5 | | 业务员 | | 李远忠 | | | |
| **二、过程记录** | | | | | | | | |
| 评价方案完成时间 | 2023.5.10 | | 评价方案审查时间 | | | | 2023.5.10 | |
| 检测方案完成时间 | 2023.5.11 | | 检测方案审查时间 | | | | 2023.5.11 | |
| 项目负责人 | 陈建坤 | | 报告书编写人 | | | | 陈建坤、顾怀松 | |
| 项目参与人员 | 陈建坤、顾怀松、邓宇、张海涛、毛久海 | | | | | | | |
| 现场工作起止时间 | 2023年5月13日～15日 | | 初稿完成时间 | | | 2023.7.10 | | |
| 一级审核 | 蔡杰 | | 二级审核 | 王书洲 | | | | |
| 内审修改完成时间 | 2023.7.31 | 质量监督员 | 顾燕燕 | 部门负责人 | | | | 潘化兵 |
| 送外审时间 | 2023.8.1 | 外审时间 | 2023.8.10 | 外审修改完成时间 | | | | 2023.9.7 |
| 报告书结论 | 该项目现有的职业病防护设施、应急救援措施、个体防护用品、辅助用室、职业病危害因素浓（强）度能够满足国家和地方对职业病防治法律、法规和标准的要求；该项目在正常生产过程中，落实本控制效果评价报告中所提出的对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治法律、法规和标准的要求，具备职业病防护设施验收条件。  本报告是依据现有职业卫生法律、法规、规范、标准和公司提供的职业卫生相关资料、现场职业卫生调查、现阶段工程内容、设置的职业病防护设施以及运行过程中职业病危害因素浓（强）度的检测结果等内容编写的，如项目的生产工艺、生产规模、重要设施设备等发生改变，应重新进行职业病危害评价。 | | | | | | | |

